Отчёт о результатах деятельности инвестиционного уполномоченного

по привлечению инвестиций в модернизацию экономики в  органах местного самоуправления  Солтонского района за 2

квартал 2018 г.

| № п/п | Мероприятия плана по привлечению инвестиций ( по курируемому направлению), план работы инвестиционного уполномоченного | Фактически выполнено | Проблемы | Количество реализуемых вне-бюджетных проектов | Объем и формы оказанной государственной поддержки для реализации проекта | Объем инвестиций в основной капитал, всего по управлению / по муниципальному образованию, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | решенные в отчетном периоде | находящиеся в стадии решения |  |  |  |
| 1 | Активное участие в инвестиционном процессе, в частности по привлечению внебюджетных источников в реализацию инвестиционных проектов; Проводить аудит имеющихся и перспективных инвестиционных предложений для инвесторов, Вести реестр свободных инвестиционных площадок, предполагаемых к реализации или передачи в аренду потенциальным инвесторам. Муниципальное недвижимое имущество (свободные и сдаваемые в аренду нежилые помещения, доступные земельные участки), которое может быть предоставлено и использовано исходя из своего функционального назначения для целей инвестиционной и предпринимательской деятельности. | Инвестиционный потенциал района представлен в инвестиционном паспорте территории, который ежегодно актуализируем Ведение работ в рамках инвестиционного стандарта | 1.Контракт заключен. Ведутся ремонтные работы. 2. Контракт заключен. По плану-графику ремонтные работы будут проводиться в августе 2018 года. 3. Готовится документация для электронного аукциона, совместный аукцион с Минстройтрансом Алтайского края 4.Контракт заключен. Ведутся ремонтные работы. 5. Проведена предоплата по котлам, котлы изготавливаются 6. Контракт заключен. Ведутся ремонтные работы | Капитальный ремонт помещения спортзала Солтонской СОШ по ул. Д.Бедного 3б. Скважина с. Карабинка Капитальной ремонт теплосетей в с.Солтон Ремонт помещений МБУК «Многофункциональный культурный центр» Солтонского района Алтайского края Детский сад «Лучик» с. Карабинка , ФЛ МБОУ Ненинская СОШ , МБОУ Солтонская СОШ , ремонт котельной СДК в с. Сайдып, капитальный ремонт крыши | 10 |  | 12,2 |
| 2 | Разработка и утверждение районной адресной инвестиционной программы; Контроль за выполнением обязательств по софинансированию строек и объектов муниципальной собственности в рамках АИП; | Постановлением №134 от 06.04.2018г. утверждена адресная инвестиционная программа Солтонского района Алтайского края на 2018 год | Программа «80х80» Капитальный ремонт здания главного корпуса больницы и здания пристройки, в котором размещено детское отделение КГБУЗ «Солтонская ЦРБ» Главный корпус введен в эксплуатацию. Проведено частично благоустройство территории. В здании пристройки ведутся строительные работы. | Начаты восстановительные работы по возобновлению деятельности по добыче бурого угля Мунайского угольного разреза. |  |  |  |
| 3 | Мониторинг реализации мероприятий муниципальной целевой программы « О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства на территории Солтонского района на 2013-2018 годы» Взаимодействие с ЦЗН Солтонского района по отбору и разработке бизнес-планов для открытия нового бизнеса безработными гражданами в рамках программы «Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда Алтайского края». Проведение совместных экономических советов, с представителями бизнес-сообщества, участие в заседаниях общественного советов по развитию предпринимательства | Оказание консультативной и методической помощи по организации и ведению предпринимательской деятельности как действующим, так и начинающим предпринимателям. В целях взаимодействия с ЦЗН Администрацией Солтонского района принято Постановление № 35а от 24.01.2011 года « О формировании комиссии для отбора бизнес-планов безработных граждан, претендующих на получение субсидий на организацию предпринимательской деятельности». Утвержден состав комиссии и принято положение. Проведено 1 заседание общественного Совета по развитию предпринимательства. |  | Реализация проекта по строительству Алтайской конденсационной электрической станции (АКЭС) мощностью 660 МВт . С мая 2012 года ведутся переговоры с инвесторами. Алтайская КЭС вошла в схему территориального планирования Российской Федерации в области энергетики. Ввод в эксплуатацию КЭС планируется в два этапа, с выходом на полную мощность к 2020 году. |  |  |  |
| 4 | Аргументировано подходить к возможности и целесообразности реализации инвестиционных проектов на территориях каждого поселения района с участием государственной поддержки за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов; | Постановлением № 607 от 27.10.2014 года утверждена муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских поселений Солтонского района на 2013-2020 годы» в новой редакции. Проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Солтонского района за 2017 год |  |  |  |  |  |
| 5 | Проводить системную работу по процедуре контроля и мониторинга хода реализации инвестиционных проектов и оценки достигаемых муниципальных эффектов; | По мере реализации на территории района инвестиционных проектов будет организовано необходимое сопровождение и контроль за ходом реализации проекта. |  |  |  |  |  |
| 6 | Ежегодное проведение актуализации инвестиционного паспорта Солтонский район | Актуализация инвестиционного паспорта по итогам 2017 года будет закончена в июле 2018 года. |  |  |  |  |  |
| 7 | Мониторинг реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности Солтонского района» на 2015-2020 годы. | Принято распоряжение от 27.03.2017 года №59-р о возложении функций муниципального проектного офиса на комитет Администрации Солтонского района по экономике |  |  |  |  |  |
| 8 | Принимать участие на постоянной основе в информационном наполнении и актуализации соответствующих данных создаваемого регионального Инвестиционного портала и инвестиционной интерактивной карты Алтайского края; Организовать тесное взаимодействие с краевым автономным учреждением «Алтайский центр государственно-частного партнёрства и привлечения инвестиций» по реализации и продвижению инвестиционных проектов; | Между администрацией района и КАУ «Алтайский центр ГЧП» заключено соглашение о взаимодействии сторон по информированности и сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории района. Вся необходимая информация предоставляется. | Предоставление ежеквартального отчета |  |  |  |  |
| 9 | Подведение итогов работы за текущий год. | Разработан план мероприятий инвестиционного уполномоченного на 2018-2019 годы. Итоги работы за 2017 год рассмотрены на очередном заседании экономического совета в марте 2018 года. |  |  |  |  |  |

Инвестиционный уполномоченный по Солтонскому району                                                                                                                                                                                   Л.П.Харламова