Перечень инвестиционных проектов, реализуемых в Солтонском районе в I квартале 2017 года

| № п\п | Наименование района (города) | Вид экономической деятельности | Наименование проекта и инициатор | Общая стоимость проекта тыс. рублей | Сроки реализации проекта | Освоено средств, тыс. руб. | План финансирования в 2017 году, тыс. руб. | Создание рабочих мест | Стадия реализации проекта (краткое описание) | Планируемый объем выпуска продукции (в натуральных единицах)* | Финансовые, юридические, организационные и т.п. ограничения в реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего за период реализации | За отчетный период |  | Всего предусмотрено проектом | Создано на конец отчетного периода (нарастающим итогом) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Солтонский | Промышленное производство | Строительство Алтайской конденсационной | 109499 | 2012-2020 | 71000 | 0 | 0 | 0 | 900 | В начальной стадии |  | Поиск инвестора |
| 2 |  | Оказание услуг | ООО «Энергоресурс» Модернизация технической базы компаниипо сбору, вывозу и утилизации бытовых отходов | 3285,2 | 2014-2017 | 2385,2 | 0 | 1000 | 0 | 0 | Реализация проекта временно приостановлена |  | Недостаток финансовых средств |
| 3 |  | Перерабатывающее производство | Реконструкция маслосырзавода | 13000,0 | 2016-2017 | 10000 | 0 | 3000 | 12 | 12 | Начат выпуск пробной продукции (сыр, масло) | 0,15т | Недостаток финансовых средств |
| 4 |  | Сельское хозяйство | ИП Кочетков С.Н. Строительство коровника | 15000 | 2016-2018 | 10000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Оформление необходимой документации |  | Оформление необходимой документации |
| 5 |  | Сельское хозяйство | КФХ Чепкасов А.П. Строительство склада для хранения зерна | 2000 | 2017 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | В начальной стадии |  | нет |
| 6 |  | Сельское хозяйство | КФХ Кочетков С.Н. Капитальный ремонт мехтока | 2000 | 2017 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | Идут подготовительные работы |  | нет |
| 7 |  | Сельское хозяйство | ИП Кочетков А.И. Строительство склада для хранения | 3000 | 2017 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | Строительство завершено |  | нет |
|  |  |  | зерна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Сельское хозяйство | ИП Кочетков А.И. Строительство мехтока | 10000 | 2017 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | В проекте |  | нет |
| 9 |  | Сельское хозяйство | ООО «Агрофирма Нива» Строительство двух складов для хранения зерна | 4000 | 2017 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | Идут подготовительные работы |  | нет |
| 10 |  | Сельское хозяйство | ООО «Аспект» Строительство склада для хранения зерна | 8000 | 2017 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | Идут подготовительные работы |  | нет |
| 11 |  | Сельское хозяйство | ООО КХ «Урожай» Строительство склада для хранения зерна | 3000 | 2017 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | Идут подготовительные работы |  | нет |

* в случае, если инвестиционный проект предполагает выпуск продукции или его увеличение