АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛТОНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.01.2020                                                                                      №35

с. Солтон

Об итогах реализации в 2021 году

муниципальной программы «Капитальный

ремонт общеобразовательных организаций

на 2017-2025 годы»

Заслушав и обсудив информацию Феданиной Г.А., председателя комитета Администрации Солтонского района по образованию Алтайского края, по вопросу «Об итогах реализации в 2021 году муниципальной программы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации Солтонского района от 13.12.2018 №514,  п о с т а н о в л я ю:

1. Информацию председателя комитета Администрации Солтонского района по образованию Алтайского края Феданиной Г.А. «Об итогах реализации в 2021 году муниципальной программы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025 годы», принять к сведению (информация прилагается).

2. Рекомендовать комитету Администрации Солтонского района по образованию Алтайского края продолжить работу по реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025 годы».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Солтонского района www.soltonadm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района			                                                                       М.П.Лудцев

Согласовано

Начальник юридического отдела

Администрации Солтонского района

Каширина О.В.

Приложение

к постановлению Администрации

Солтонского района

от

ИНФОРМАЦИЯ

к вопросу «Об итогах реализации в 2021 году муниципальной программы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025 годы»

Муниципальная программа «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025 годы» утверждена постановлением Администрации Солтонского района от 13.12.2018 № 514 (с учетом изменений от 13.04.2021 №124).

Цель программы – создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния общеобразовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам.

Задачи программы:

- проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счет средств местного бюджета;

- создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса;

- повышение качества ремонтных работ путем заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

- анализ изменений в материально-техническом состоянии общеобразовательных организаций.

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение 2021 г. | Фактическое значение 2021 г. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Доля обучающихся в зданиях общеобразовательных организаций с износом ниже 50 процентов | 60% | 60% | 100% |
| ИТОГО: |  | К1 | 100% |

Объемы финансирования муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение | Фактичес-кое значение | % исполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена кровли, ремонт отмостки, установка пластиковых окон, замена дверных проёмов в МБОУ Солтонская СОШ филиал Макарьевская ООШ | 9104310,31 | 9104310,31 | 100% | - |
| 2 | Замена кровли на шатровую в МБОУ Ненинская СОШ имени РФ Лайса А.В. | 12965473,68 | 11535245,70 | 89% | Удорожание строительных материалов |
| ИТОГО: |  | К2 | 94% |  |

Выполнение мероприятий муниципальной программы:

| № п/п | Наименование планового мероприятия | Фактическое исполнение | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена кровли, ремонт отмостки, установка пластиковых окон, замена дверных проёмов в МБОУ Солтонская СОШ филиал Макарьевская ООШ | 100% | - |
| 2 | Замена кровли на шатровую в МБОУ Ненинская СОШ имени РФ Лайса А.В. | 89% | Удорожание строительных материалов |
| Степень реализации мероприятий программы (отношение количества выполненных мероприятий к количеству мероприятий программы всего) | К3 | 94% |

Внесение изменений в программу:

В течение 2021 года в Программу  были внесены поправки (изменения, дополнения):

| Нормативно правовой акт (дата и номер постановления) | Содержание вносимой поправки (изменения, дополнения) |
| --- | --- |
| Постановление Администрации Солтонского района Алтайского края от 13.04.2021 №124 | В паспорте программы в строке «Объемы и источники финансирования» изменена сумма в части «Объем финансирования» и «В том числе из местного бюджета»; В разделе 3 Программы «3.Перечень основных мероприятий Программы» внесены корректировки в части «Год проведения работ» и «Объем финансирования (тыс.руб.)», а также добавлено мероприятие: «Капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ Ненинская СОШ имени Героя РФ Лайса А.В.; В разделе 4 Программы «4.Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной Программы» изменен общий объем финансирования. |

Оценка эффективности программы:

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Солтонского района проведена в соответствии с постановлением Администрации Солтонского района от 01.04.2014 г. №214 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | К1(%) Степень достижения целей и решения задач МП | К2(%) Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниц.бюдж. МП | К3(%) Оценка степени реализации мероприятий МП | К4(%) Комплексная оценка эффективности МП | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025 годы» | 100% | 94% | 94% | 96% | Реализация данной муниципальной программы может характеризоваться высоким уровнем эффективности |