Перечень инвестиционных проектов и предложений

| № | Наименование муниципального образования | Вид экономической деятельности | Условия участия в проекте | Наименование планируемого объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сузопский сельсовет | энергетика | Собственные средства | Строительство Алтайской КЭС мощностью 660 МВ |
| 2 | Все поселения района | Сельское хозяйство (мясное и молочное животноводство) | Собственные средства | Строительство фермы, реконструкция существующих сооружений на базе сельхозпредприятий и фермерских хозяйств |
| 3 | Нижнененинский сельсовет | Производство сыра и творога | Собственные средства | Восстановление маслосырзавода |
| 4 | Макарьевский сельсовет | Производство строительных материалов | Собственные средства | Разработка месторождений известняка |
| 5 | Нижнененинский, Карабинский сельсоветы | Производство строительных материалов | Собственные средства | Разработка месторождений каолиновых и огнеупорных и керамических глин |
| 6 | Карабинский сельсовет | Добыча полезных ископаемых | Собственные средства | Разработка мраморного месторождения |
| 7 | Все поселения района | Сельское хозяйство | Собственные средства | Производство меда и изделия из него |
| 8 | Карабинский сельсовет Ненинский сельсовет | Перерабатывающая промышленность | Собственные средства | Переработка продукции растениеводства |

Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации
в  муниципальном образовании Солтонский  район   Алтайского края по состоянию на  01 января    2017 года

| № | Вид экономической деятельности | Наименование проекта и контакты его инициатора | Общая стоимость тыс. руб. | Период реализации проекта | Проект заявлен впервые (да/нет) | Освоено сред средств, тыс. руб. | План финансирования в 2016 году, тыс. руб. | Создание рабочих мест | Потребность в кадрах с указанием профессионального состава | Стадия реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего за период реализации | За отчетный период |  | За отчетный период | Всего предусмотрено проектом |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | Промышленное производство | Строительство Алтайской конденсационной электрической станции (КЭС) | 60185000 | 2011-2018 | да | 71000 | 0 | 0 | 0 | 1400 |  | В начальной стадии |
| 2 | Оказание услуг | Модернизация технической базы компании по сбору, вывозу и утилизации бытовых отходов Манаева Лариса Владимировна | 3285,2 | 2014-2016 | да | 2385,2 | 735,2 | 735,2 | 0 | 0 |  | Приобретены автомобиль мусоровоз и и мусорные баки. Обустройство площадок ТБО перенесено на 2016 год. |
| 4 | Перерабатывающее производство | реконструкция маслосырзавода (пуско-наладочные работы) | 8000 | 2016-2017 | да | 8000 | 8000 | 8000 | 6 | 25 | 25 | приобретение недостающего оборудования |
| 5 | сельское хозяйство | ИП Суверов В.А. | Приобретение и монтаж зерноочистительного комплексап | 2016 | нет | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | комплекс смонтирован и введен в ксплуатацию |
| 4 | сельское хозяйство | ООО «Агрофирма «Нива» | строительство 2-х складов для хранения зерна | 2016-217 | да | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | завершено строительство 1 склада |
| 5 | сельское хозяйство | ООО «Шанс» | строительство здания для сушки зерна с установкой оборудования | 2016 | да | 9030 | 9030 | 9030 | 0 | 0 | 0 | оборудование приобретено |
| 6 | Сельское хозяйство | ООО «Аспект» | строительство 2-х складов для хранения зерна | 2016 | да | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | Строительство завершено |
| 7 | Сельское хозяйство | ООО «Рената» | Строительство мех. Тока и склада для хранения зерна | 2016 | да | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 0 | Строительство завершено |